# Cronograma de Desenvolvimento do Projeto

Prazo total: 6 meses

## Mês 1 – Planejamento e Protótipo

• Levantamento de requisitos
• Definição das regras de negócio
• Protótipo funcional
• Validação com o cliente

Entrega: Protótipo aprovado

## Mês 2 – Estrutura Base do Sistema

• Estrutura do banco de dados
• Backend inicial
• Integração frontend e backend

Entrega: Sistema base funcional

## Mês 3 – Módulos Principais

• Controle de estoque
• Entradas e saídas
• Validações de negócio

Entrega: Funcionalidades principais operacionais

## Mês 4 – Funcionalidades Avançadas

• Relatórios
• Filtros e buscas
• Melhorias de usabilidade

Entrega: Sistema aprimorado

## Mês 5 – Testes e Ajustes

• Testes funcionais
• Correções
• Otimizações

Entrega: Sistema estável

## Mês 6 – Implantação e Treinamento

• Deploy em produção
• Treinamento do cliente
• Documentação básica

Entrega: Sistema em produção